# 굴착기 카운터웨이트 프레스 예지보전 — 프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리포 | data10-01 |
| 제출자 | 조병철 |
| 직무·소속 | 협력사육성팀 — 협력사 MES 구축지원 |
| 과정 | 현장 데이터 디지털화 전문가과정 2차수 |
| 작성일 | 2026-10-20 |
| 문서 상태 | 초안 v0.1 — 수강생 제출 자료 기반 |

이 문서는 제출자가 패들릿에 올린 게시물과 그 아래 본인 댓글(docs/source/패들릿_접수_원문.md)을 과정 기획서 형식(10장)으로 정리한 것입니다.

첨부 파일은 없어, 열 구성·수명 기준·오버홀 주기는 모두 가정이며 10장에서 확인합니다.

# 1. 추진 배경과 현안

굴착기 카운터웨이트를 찍는 프레스는 설비 트러블이 나면 생산이 멈추고, 금형이 수명을 넘겨 쓰이면 품질·파손 위험이 커집니다.

지금은 프레스 진동·전류·온도·타수 데이터가 있지만, 이를 모아 이상 징후를 미리 알리거나 금형 교체·오버홀 시기를 챙기는 체계는 없는 것으로 보입니다(가정).

제출자는 협력사 MES 구축을 지원하는 직무라, 도구는 협력사가 외부 망에서 웹 페이지로 접속해 쓸 수 있어야 합니다(댓글 ⑥).

# 2. 목표

## 2.1 최종 목표 (제출 기대 산출물 ④ · 댓글 ⑧)

| 번호 | 결과물 |
| --- | --- |
| ① | 프레스 이상 감지 알림 |
| ② | 금형별 타수 집계 |
| ③ | 금형 교체주기 알림 |
| ④ | 프레스 정기 오버홀 알림 |
| ⑤ | 월별 프레스 종류별 타수 집계 보고서 |

성공하면: 프레스·금형 예지보전으로 설비 트러블을 막고, 금형 수명을 관리합니다.

## 2.2 1차 개발 목표

규칙으로 바로 계산할 수 있는 것(타수 집계·교체 주기·오버홀)을 먼저 완성하고, 이상 감지는 통계 기준(평소 값 대비 벗어남) 으로 「주의·점검 필요」를 표시하는 데까지 만듭니다.

고장 기록으로 배우는 예지(학습형 예측)는 고장·교체 이력이 모여야 하므로 2단계로 둡니다.

# 3. 보유 데이터

| 데이터 | 형태 | 규모·주기 | 비고(민감도 등) |
| --- | --- | --- | --- |
| 프레스 로그 — 프레스 종류·금형명·프레스 누적 타수·금형 타수·가동 시간·전류·전압·온도 | 미상(PLC·설비 화면·수기 엑셀 가운데 무엇인지 확인 필요) | 미상 | 댓글 ⑦ 「올릴 수 있는 샘플」. 설비 운전 값이라 개인정보는 없을 것으로 보임(가정) |
| 프레스 진동 | 미상 | 미상 | 게시물 ③에는 있으나 ⑦ 샘플 목록에는 없음 — 따로 수집되는지 확인 필요 |
| 금형별 타수 | 미상 | 미상 | 「금형 타수」가 그날 친 횟수인지, 교체 때 0 으로 돌아가는 누적 카운터인지 확인 필요 |
| 고장·금형 교체·오버홀 이력 | 없음(제출 자료에 언급 없음) | — | 예지 정확도를 높이려면 꼭 필요 — 10장 |
| 금형 수명 기준 타수·오버홀 주기 | 없음 | — | 1단계는 설정 화면에서 사용자가 입력 |

첨부 파일이 없어, 1단계는 위 칸 이름 그대로 만든 가상 샘플(프레스 P1~P4 × 90일, 금형 M-01~M-08)로 개발했습니다. 실제 로그를 받으면 열 연결만 맞춥니다.

# 4. 해결 방안 개요

flowchart LR
  X[프레스 로그<br/>엑셀·CSV 여러 개] --> M[열 연결·정리<br/>날짜·프레스·금형·타수·센서]
  MS[설비·금형 기준표<br/>수명 타수·오버홀 주기] --> R
  M --> T[행마다 타수<br/>타수 열 또는 누적 차이]
  T --> R[규칙 계산]
  R --> D1[금형 타수 집계<br/>교체 예정일]
  R --> D2[오버홀 알림]
  M --> S[이상 감지<br/>기준선 대비 ±kσ·지속 조건]
  D1 --> DB[대시보드<br/>정상·주의·점검 필요]
  D2 --> DB
  S --> DB
  T --> RP[월별 프레스 종류별<br/>타수 보고서]
  DB --> AI[AI 프롬프트<br/>계산된 사실만·이름 가림]
  H[고장·교체 이력] -.2단계.-> ML[학습형 예지]

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 수집 | 프레스 로그(엑셀·CSV), 설비·금형 기준표 |
| 정리 | 열 연결, 날짜·숫자 읽기, 같은 행 중복 제거, 타수 계산(타수 열 → 프레스 누적 차이 → 금형 누적 차이) |
| 분석 | 금형 사용 타수·사용률·교체 예정일, 오버홀 주기 사용률·예정일, 채널별 기준선 대비 이상, 월별 종류별 집계 |
| AI | 계산된 사실만 담은 프롬프트로 요약·확인 항목·정비 일정 제안(반자동, 이름은 별칭으로) |
| 산출물 | 대시보드, 금형·오버홀 화면, 이상 감지 그래프, 월별 보고서(엑셀·인쇄) |

# 5. 주요 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 로그 가져오기 | 엑셀·CSV 여러 개를 한꺼번에, 열 이름이 달라도 열 연결 화면에서 맞춤. CSV 는 UTF-8·CP949 자동 판별 | MVP |
| 설비·금형 기준표 | 프레스 종류, 오버홀 주기(타수·일수), 마지막 오버홀 일자, 금형 수명 기준 타수, 사용 시작일(교체일). 화면에서 고치고 엑셀로 주고받기 | MVP |
| 금형별 타수 집계 · 교체 주기 알림 | 사용 타수·사용률·남은 타수, 최근 일평균 타수로 교체 예정일 추정, 90%·14일 안이면 주의 | MVP |
| 오버홀 알림 | 타수·일수 주기 가운데 먼저 닿는 쪽, 지나면 점검 필요 | MVP |
| 이상 감지(통계 기준) | 전류·온도·진동·전압 채널마다 최근 14일을 직전 42일 기준선(중앙값·MAD)과 비교, ±3σ 를 3일 연속 넘으면 점검 필요 — 근거 숫자와 그래프 | MVP |
| 대시보드 | 프레스별 상태 카드(정상·주의·점검 필요와 근거), 금형 수명 사용률 막대, 다가오는 정비 일정 | MVP |
| 월별 프레스 종류별 타수 보고서 | 종류별·프레스별·금형별, 월별 추이, 엑셀·인쇄 | MVP |
| AI 분석(반자동) | 계산된 사실만으로 프롬프트, 프레스·금형 이름은 별칭으로 가림, 본인 키로 OpenAI 호환 서버에 보내기(선택) | MVP |
| 협력사 공유·로그인 | 협력사별 계정, 같은 데이터를 여러 사람이 봄 | 2단계 |
| 알림 보내기 | 점검 필요가 생기면 메일·메신저로 | 2단계 |
| 학습형 예지 | 고장·교체 이력으로 「고장 전에 나타나는 모양」을 배워 기준을 맞춤, 남은 수명 예측 | 2~3단계 |
| 설비 자동 수집 | PLC·설비 화면에서 로그를 자동으로 가져옴 | 3단계 |

# 6. 기대 산출물

프레스·금형 예지보전 웹 도구(1단계) — 로그 가져오기, 대시보드, 금형·오버홀·이상 감지 화면

금형별 타수 집계와 교체 예정일

오버홀 알림 목록

이상 감지 결과 — 채널별 근거 숫자와 관리도 그래프

월별 프레스 종류별 타수 보고서 — 엑셀·인쇄(PDF)

AI 요약·정비 일정 제안 프롬프트

협력사 공유·학습형 예지 — 2단계 이후

# 7. 기술 구성

| 과정 도구 | 이 프로젝트에서 쓰는 곳 |
| --- | --- |
| DAY1 암묵지 자산화·전략기획 | 보전 담당자가 「이상하다」고 보는 기준, 금형 교체·오버홀 판단 기준을 꺼내 기준표로 적기 |
| DAY2 코랩(Python)·바이브코딩 | 로그 정리, 타수 계산, 기준선·관리한계 시험, 웹 도구 제작 — 1단계의 중심 |
| DAY3 멀티모달 비정형 정보화 | 수기 점검표·정비 일지 사진에서 고장·교체 이력 뽑기 (2단계) |
| DAY4 RAG (Dify, NotebookLM) | 설비 매뉴얼·정비 기준서를 근거로 이상 원인·점검 항목 질의 (2단계) |
| DAY5 Make 자동화 | 점검 필요 알림 보내기, 월별 보고서 정기 발송 (2단계) |
| 생성형 AI | 상태 요약·확인 항목·정비 일정 제안 (1단계는 반자동) |

개발 형태

1단계는 설치 없이 브라우저에서 도는 정적 웹 페이지입니다(HTML·JavaScript, 빌드·서버 없음). 내 PC 에서 파일로 열어도 되고, GitHub Pages 주소로 열어도 됩니다.

외부 망·협력사 접속(댓글 ⑥): GitHub Pages 주소는 회사 밖 어디서나 열립니다. 다만 1단계는 데이터를 각자의 브라우저 안에만 저장하므로, 협력사가 같은 주소로 들어와도 서로의 데이터는 보이지 않습니다(각자 자기 로그를 넣어 씀). 백업 JSON·기준표 엑셀로 주고받을 수는 있습니다.

협력사가 같은 데이터를 함께 보려면 로그인과 공유 DB 가 필요합니다. 2단계에서 Supabase(협력사별 계정·권한)로 만듭니다. 그때 어떤 협력사가 무엇을 볼 수 있는지(권한)를 먼저 정해야 합니다(10장).

AI 는 도구가 직접 부르지 않는 반자동이 기본입니다. 계산된 숫자만 담고 프레스·금형 이름은 「설비1」「금형1」로 가립니다. 본인 키로 OpenAI 호환 서버에 바로 보내는 것도 고를 수 있습니다(키는 리포에 없음).

# 8. 개발 단계

## 1단계 — 지금 개발 가능한 부분

로그 칸 이름(댓글 ⑦)만으로 만들 수 있는 것을 먼저 만들었습니다. 고장 이력이 없으므로 이상 감지는 통계 기준의 「주의」 표시까지입니다.

로그 가져오기(엑셀·CSV 여러 개, 열 연결, 같은 행 중복 제거, 행 점검 알림)

타수 계산 — 타수 열이 있으면 그 값, 없으면 프레스 누적 타수 차이, 그것도 없으면 금형 누적 타수 차이. 둘 다 있으면 서로 맞는지 점검

설비·금형 기준표(화면 입력·엑셀 주고받기), 금형 교체·오버홀 완료 기록 버튼

금형별 타수 집계·교체 예정일(최근 14일 일평균), 오버홀 알림(타수·일수)

이상 감지 — 채널별 기준선(중앙값·MAD 또는 평균·표준편차), ±kσ 관리한계, 지속 조건(연속 일수), 근거 숫자, 관리도 그래프. 기준값은 설정에서 바꿈

대시보드 — 프레스별 정상·주의·점검 필요, 금형 수명 사용률, 다가오는 정비 일정

월별 프레스 종류별 타수 보고서(엑셀·인쇄)

AI 프롬프트(사실만, 이름 가림, 답의 별칭 되돌리기)

가상 샘플(프레스 4대 × 90일)에 세 가지를 심어 확인: 금형 M-05 수명 임박(주의), P2 마지막 2주 전류·온도 상승(점검 필요), P4 오버홀 주기 지남(점검 필요)

## 2단계

실제 로그로 열 연결·단위·타수 계산 방식 확정, 기준선 구간·k·지속 일수를 실제 잡음에 맞춤

고장·금형 교체·오버홀 이력을 받아 이상 감지 결과와 맞춰 보기(얼마나 미리 알렸는지, 헛경보가 얼마나 되는지)

협력사 공유 — Supabase 로그인·협력사별 권한·공유 DB

점검 필요 알림 보내기(Make 등)

## 3단계

학습형 예지 — 고장 전 패턴 학습, 금형 남은 수명 예측

PLC·설비 화면에서 로그 자동 수집

# 9. 기대 효과

설비 트러블 예방 — 전류·온도처럼 서서히 오르는 변화를 고장 전에 「점검 필요」로 드러냅니다.

금형 수명 관리 — 금형마다 사용률과 교체 예정일을 보며 교체를 미리 준비합니다.

오버홀 누락 방지 — 주기를 넘긴 프레스를 빠짐없이 표시합니다.

보고 시간 단축 — 월별 프레스 종류별 타수 보고서를 같은 형식으로 바로 냅니다.

제출 자료에는 정량 수치가 없어 이 문서도 수치를 적지 않습니다.

# 10. 확인 필요 사항

샘플 데이터 (필수)

실제 로그 견본 몇십 행 — 시각(또는 일자)·프레스·금형·타수·전류·전압·온도(·진동). 값을 가려도 됩니다. 한 행이 하루인지, 시각별(몇 분·몇 시간 간격)인지

고장·금형 교체·오버홀 이력 — 언제, 어느 프레스·금형, 무엇이 고장났는지(있는 만큼). 학습형 예지와 이상 감지 기준을 맞추는 데 꼭 필요합니다

금형별 수명 기준 타수, 프레스 종류별 오버홀 주기(타수 또는 개월)

「금형 타수」가 그날 친 횟수인지, 교체 때 0 으로 돌아가는 누적 카운터인지 / 「가동 시간」 단위(시간·분)

진동은 따로 수집되는지(⑦ 샘플 목록에 없음), 어떤 값(RMS·피크, 단위)인지

데이터 출처·환경

데이터를 어디서 꺼내는지 — PLC, 설비 화면 내보내기, 수기 엑셀 가운데 무엇이고, 얼마나 자주 꺼낼 수 있는지

협력사 계정·공유 방식 — 협력사마다 자기 프레스만 보는지, 협력사육성팀이 전체를 보는지, 몇 곳·몇 명인지

외부 AI(ChatGPT 등)에 설비 로그 요약을 보내도 되는지, 회사에서 허용한 AI 가 있는지